**Муниципальная программа**

**«Развитие систем жизнеобеспечения**

**муниципального образования «Чемальский район»**

**на 2020-2025 годы»**

( с изм. От 18.03.2020 г. Постановление администрации Чемальского района №33, от 29.10.2020 Постановление администрации Чемальского района №150)

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Чемальского района

от «13» декабря 2019 г. № 174

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2020-2025 годы»**

**I. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – программа) | «Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2020-2025 годы» |
| Администратор -ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Чемальский район» |
| Соисполнители программы | Администрация Чемальского района  (консультант по делам молодежи;  консультант по сельскому хозяйству администрации Чемальского района;  главный специалист КДН и ЗП;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Чемальского района);  МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики»;  Отдел образования администрации Чемальского района;  [КУ МО "Единая диспетчерско-хозяйственная служба"](http://www.chemal-altai.ru/index.php/2012-04-11-04-15-27?id=1862) |
| Срок реализации программы | Срок реализации программы 2020-2025 годы. |
| Стратегическая задача, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение высоких темпов экономического роста Чемальского района |
| Цель программы | Повышение эффективности систем жизнеобеспечения. |
| Задачи программы | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий;  Обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса;  Обеспечение безопасности населения. |
| Обеспечивающие программы | В состав программы включены 2 обеспечивающие программ:  «Обеспечение эффективности муниципального управления в КУ МО Чемальский район "ЕДХС"»;  «Обеспечение эффективности муниципального управления в МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики»» |
| Подпрограммы программы | «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»;  «Развитие жилищно-коммунального комплекса МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»;  «Обеспечение безопасности населения МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы». |
| Целевые показатели программы | - ввод объектов культуры, спорта и образования, ед.;  - обеспеченность централизованным водоснабжением домовладений, %;  - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %;  - ликвидация несанкционированных свалок ТКО, %;  - доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности дорог местного значения, %;  - доля выявленных преступных действий против личности, общества против межнационального и межконфессионального согласия в общей численности зарегистрированных преступлений, %;  - снижение количества зарегистрированных преступлений, %. |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем бюджетных средств на реализацию программы составят 614252,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:  2020 год – 62402,8 тыс. рублей;  2021 год – 26661,8 тыс. рублей;  2022 год – 34614,7 тыс. рублей;  2023 год – 60803 тыс. рублей;  2024 год – 49046,1 тыс. рублей;  2025 год – 380724 тыс. рублей,  из них:  справочно средства республиканского бюджета Республики Алтай – 74532,6 тыс. рублей;  справочно средства федерального бюджета – 364098,4 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования – 162254,8 тыс. рублей;  справочно средства из иных источников – 13366,6 тыс. рублей.  Общий объем финансирования на реализацию обеспечивающей программы «Обеспечение эффективности муниципального управления в КУ МО Чемальский район "ЕДХС"» составляет 74549,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 74507,1 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай –42,6 тыс. руб.  Общий объем финансирования на реализацию обеспечивающей программы Обеспечение эффективности муниципального управления в МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики» составляет 28710,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  Объемы финансирования мероприятий Программы из средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации муниципальной программы к концу 2025 года будут достигнуты следующие показатели:  - ежегодный ввод в эксплуатацию объектов культуры, спорта и образования не менее 1 ед.;  - обеспеченность централизованным водоснабжением домовладений составит 50%;  - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии достигнет 25%;  - 100% ликвидация несанкционированных свалок;  - доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности дорог местного значения достигнет 50%;  - доля выявленных преступных действий против личности, общества против межнационального и межконфессионального согласия в общей численности зарегистрированных преступлений составит не более 1%;  - снижение количества зарегистрированных преступлений на 5%. |

**II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай «Развитие систем жизнеобеспечения МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Программа обеспечивает развитие систем и объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа направлена на обеспечение надежного, качественного и устойчивого предоставления коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию коммунальных объектов путем реконструкции, строительства и внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов потребителями коммунальных услуг.

***Развитие жилищного строительства***

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Разработана градостроительная документация, в соответствии с которой ведется планирование выделения и обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой.

Обеспечение населения Чемальского района инфраструктурой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для повышения уровня жизни населения.

Поддержка молодых семей и молодых специалистов в улучшении жилищных условий является одним из важнейших направлений жилищной политики в муниципальном образовании «Чемальский район».

Реализация федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий», ФЦП «Жилище» в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» показывает увеличение числа заявителей, желающих стать участниками Программы. Количество семей, состоящих на учете по состоянию на 01.10.2019г:

Категория «Обеспечение молодых семей и молодых специалистов»: Агропромышленный комплекс -1, Социальная сфера – 23.

По ФЦП "Жилище» в очереди на социальные выплаты состоят 50 семей.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства в 2-3 раза ниже городского уровня. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Как, правило, трудно получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, нет возможности оплатить первоначальный взнос при получении кредита.

Молодые семьи и молодые специалисты в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они ещё не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодёжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан в районе позволит сформировать экономически активный слой населения.

***Развитие социальной инфраструктуры***

*Культура*

Происходящие в стране социальные и экономические изменения оказали существенное влияние на состояние отечественной культуры, в том числе ее институциональной (ведомственной) сферы.

Непосредственная приобщенность к явлениям культуры, позволяет людям лучше ориентироваться в сложном и динамичном современном мире, контролировать свою жизненную среду, реализовать свои интересы и запросы.

Культуру с точки зрения государственной политики целесообразно понимать как социально значимый опыт, воплощенный в искусственных объектах (вещи, идеи и образы, технологии, регулирующие образования, оценочные критерии) и представленных в символической форме. Отношение к той части культуры, которая являет собой наследие, должно характеризоваться критериями отношения к государственной собственности. В то же время под культурой понимаются не просто традиционные формы прошлого социального опыта нации, но и нововведения, появляющиеся в ответ на общественные изменения.

Развитие учреждений культуры, инновации в области искусства влияют на динамику социальных и экономических параметров общества, но влияние это опосредовано и сказывается в долгосрочной перспективе. Соответственно необходимы разработка и реализация рациональной культурной политики, которая была бы ориентирована на развитие имеющихся и создание недостающих предпосылок для модернизации страны. В то же время целенаправленное изменение культурных объектов и процессов возможно только при осознании постоянно воспроизводящегося напряжения в отношениях между культурными инновациями и консерватизмом культурных ценностей и стереотипов прошлого.

Культура играет определяющую роль в жизни общества, обеспечивает его ценность и развитие, оказывает существенное влияние на все сферы общественной жизни и, прежде всего, на экономику.

Важную роль в эстетическом воспитании и художественном образовании населения на традициях и обычаях своего народа, в формировании здорового образа жизни, любви к родному краю играют учреждения культуры.

Число учреждений культурно-досугового типа на территории района составляет 16 ед. Число библиотек 15 ед., также в районе функционирует одно учреждение дополнительного образования «Чемальская детская школа искусств» и один музей – усадьба имени Г.И. Чорос-Гуркина.

В целях улучшения предоставления услуг учреждениями культурно-досуговой деятельности ежегодно улучается материальная база, а именно проводится капитальный ремонт сельских клубов, вводятся новые объекты.

*Спорт*

В настоящее время Правительством Российской Федерации, Президентом России уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта на территории России.

Особое внимание уделено вопросам развития физической культуры и спорта среди взрослого населения. Речь в первую очередь идет об экономически активном населении.

Улучшению материально-технического обеспечения также уделяется большое внимание. Данную задачу планируется решить за счет расширения инфраструктуры, повышения эффективности использования имеющихся и возводимых объектов спорта.

Инфраструктура спорта на территории района представлена следующими объектами: 10 плоскостных спортивных сооружений, 6 спортивных залов, 1 детско-юношеская спортивная школа, спортивно-оздоровительный центр в селе Чемал.

За последние годы меры, осуществляемые органами местного самоуправления, позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения. Ежегодно увеличивается количество систематически занимающихся спортом.

*Общее и дошкольное образование*

Доступность дошкольного образования – одна из главных задач органов местного самоуправления администрации Чемальского района. Удовлетворение потребности всех граждан в дошкольной образовательной услуге и повышение её качества является приоритетом образовательной политики.

Работа администрации района направлена на обеспечение стабильного функционирования и эффективного развития системы общего и дошкольного образования Чемальского района, в связи с этим проводится работа по решению следующих задач:

- Расширение сети дошкольных и общеобразовательных учреждений с целью повышения доступности образования (строительство новых школ и дошкольных учреждений);

- Удовлетворение услугами образования всех слоев населения;

- Увеличение охвата неорганизованного населения детей дошкольным образованием.

Сохраняется очередь для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. На учете в 2018 году состояло - 214 детей, это 18,75% от общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

С каждым годом увеличивается число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в 2018 году во вторую смену занималось 367 человек, что составляет 22,42% от общего количества обучающихся.

В целях развития сети учреждений общего и дошкольного образования планируется строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов:

- детский сад в селе Чемале на 125 мест;

- детский сад в селе Элекмонар на 125 мест;

- школа в с.Элекмонар на 360 мест;

- школа в с.Куюс на 50 мест;

- начальная школа в с.Чемал.

***Развитие водоснабжения и теплоснабжения***

*Водоснабжение*

Обеспечение населения Чемальского района качественной питьевой водой и в достаточном количестве, является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Проблема состоит в том, что при наличии достаточных, даже местами избыточных запасов поверхностных и подземных вод на территории района, распределение их крайне неравномерно, по сравнению с распределением населения на этой территории и его потребностью в питьевой воде.

Основным источником питьевого водоснабжения населенных пунктов Чемальского района в настоящее время являются, преимущественно, подземные воды. Из подземных скважин вода подается непосредственно в водопроводную сеть. Система водоснабжения в Чемальском районе объединяет собой хозяйственно-питьевую и противопожарную системы. Имеет тупиковые участки. Население также пользуется водой с рек, родников и индивидуальных колонок.

Количество водозаборных скважин по Чемальскому району составляет 22 единиц, 6 из которых переданы по Концессионному соглашению ООО «Теплосервис»

Общая протяженность централизованного водоснабжения на сегодняшний день составляет 31,3 км, причем большая ее часть находится в районном центре.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, скважины, имеющие показатели с отклонениями от нормы закрыты, в дальнейшем будут затампонированы. Водоснабжение данных улиц будет осуществляться из скважины по ул.Луговая, с.Чемал.

*Теплоснабжение*

Количество котельных по Чемальскому району составляет 27 единиц, 2 из которых переданы по Концессионному соглашению ООО «Теплосервис».

***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере***

Первоочередные мероприятия включают в себя широкий комплекс работ и характеризуются быстротой внедрения и небольшим сроком окупаемости до 5 лет. Они позволяют повысить надежность и эффективность работы источников тепла и тепловых сетей, внутридомовых инженерных систем, автоматизировать системы отопления в зданиях, снизить расходы теплоносителя, горячей и холодной воды при относительно небольших затратах. К первоочередным мероприятиям относятся:

1) организационные мероприятия, позволяющие заинтересовать производителей и потребителей энергетических ресурсов в экономии;

2) работы по повышению надежности и эффективности источников тепла, в том числе:

- перевод угольных котельных с котлами, имеющими низкий КПД, на газовые высокоэффективные котлы с КПД до 95%, что снизит себестоимость выработанной тепловой энергии, а также снизит вредные выбросы в окружающую среду;

- замена устаревшей теплоизоляции на современные материалы;

3) мероприятия по повышению эксплуатационной надежности тепловых сетей, в том числе:

- ремонт и реконструкция тепловых сетей;

- замена насосного оборудования и бойлерных установок;

4) работы, способствующие экономии энергоресурсов и воды у потребителей, в том числе:

- замена насосного оборудования на скважинах;

- монтаж и внедрение частотных преобразователей на водопроводных станциях;

- создание благоприятных условий для установки водосчетчиков, энергоснабжающих организаций на вводе в жилые дома;

5) мероприятия, способствующие снижению потерь в многоквартирных домах:

- установка общедомовых узлов учета;

- установка подъездных энергосберегающих приборов освещения;

6) мероприятия по повышению энергетической эффективности в электроэнергетике:

- установка энергосберегающих светильников;

- тепловая модернизация здания.

Проведение перечисленных мероприятий, позволит поэтапно в течение срока их реализации снизить удельный расход коммунальных ресурсов, потребляемых жителями многоквартирных домов и муниципальных учреждений Чемальского района, уменьшить уровень износа коммунальной инфраструктуры.

***Организация мероприятий в сфере обращения с отходами***

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны.

Многие регионы России сталкиваются с целым рядом задач, возникающих при решении проблемы обращения с отходами различного происхождения. С одной стороны, объемы образующихся отходов постоянно возрастают, с другой - основная масса мусора и по сей день вывозится на необустроенные полигоны и несанкционированные свалки, расположенные на экологически непригодных для этого территориях.

Существующая практика оказывает негативное влияние на окружающую среду и на здоровье человека, что в свою очередь отрицательно влияет на уровень экономического и социального развития России.

Обращение с отходами - это всеобъемлющий сложный комплекс мероприятий, который охватывает различные системы их сбора, переработку, утилизацию, обезвреживание и размещение. В реализации этих мероприятий принимают участие многие субъекты экономической деятельности и организации различных уровней. Непонимание всей сложности проблемы обращения с твердыми отходами часто ухудшает сложившуюся ситуацию в регионе.

При этом предпосылки и стимулы для создания систем комплексного обращения с отходами существуют. Необходимо внедрять раздельный сбор ТКО.

***Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения***

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения на конец 2018 года составляет 131,6 км, из них 79,6 км с твердым покрытием. Показатели сохраняются на уровне 2017 года. Таким образом, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году составила 60,5%.

Показатель протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец 2018 года в общей протяженности дорог, составляет 85,3% (в 2017 г. –85,3%).

В основу предложений по развитию транспортной инфраструктуры Чемальского района положены предложения утвержденной «Схемы территориального планирования Чемальского района», а так же генеральные планы сельских поселений, которые вытекают из анализа современного состояния транспортного комплекса.

Принимая во внимание, что программа имеет важное жизненное значение для жителей района, необходимо решать задачи по развитию транспортной инфраструктуры.

Реализация программы позволит активнее привлекать инвестиции на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунального и социально - бытового назначения.

Автомобилизация страны способствует эффективному развитию экономической деятельности, социальной активности, но в то же время она имеет ряд негативных последствий — гибель людей, экономический и социальный ущерб, наносимый дорожно-транспортными происшествиями (ДТП).

Оценивая складывающуюся обстановку с аварийностью на дорогах страны можно сказать, что она остаётся весьма напряжённой.

Из года в год увеличиваются показатели аварийности на дорогах городов и населённых пунктов. При этом на их долю приходится практически три четверти (73 %) всех дорожно-транспортных происшествий.

Настораживает всё большая распространённость сознательного невыполнения требований правил участниками дорожного движения.

Исходя из того, что проблема безопасности дорожного движения носит комплексных характер, так как связана с каждым из элементов сложной системы «человек — автомобиль — дорога», можно сделать вывод, что её решение зависит не только от количества и качества автомобильных дорог, но и психологических, моральных, правовых и иных факторов, в том числе характеризующих участников дорожного движения и прежде всего водителей.

За истекший период 2019 года на дорогах и улицах населенных пунктов Чемальского района зарегистрировано 100 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 3 человека, 24 ДТП с пострадавшими, которые получили травмы различной степени тяжести. (Виды ДТП: 44 – столкновения, 8 - опрокидывание, 23 – наезд на препятствие, 11 – наезд на стоящее транспортное средство, 1- падение груза, 3- съезд с дороги)

Остается проблема управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также не имеющими права управления. Практически во всех ДТП, где водитель управлял в состоянии алкогольном или наркотическом опьянении имеются пострадавшие погибшие.

В рамках данной Программы предусмотрены мероприятия для создания условий по обеспечению безопасного функционирования Чемальского района, всех его структур, для успешной реализации прав и свобод личности в рамках существующей системы безопасности населения.

*Обеспечение безопасности населения.*

***Профилактика экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности***

Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам экстремизма и терроризма является Конституция Российской Федерации, запрещающая пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а также создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности («Скинхеды», «Российское национальное единство», «Национал - большевистская партия», «Актив красной молодежи» и др.), формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.

***Профилактика терроризма***

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как:

- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

***Профилактика правонарушений***

Современное общественное развитие предполагает не только стремление социума к достижению высоких стандартов качества жизни, но и имеет побочный эффект в виде различных угроз безопасности жизнедеятельности. Эти угрозы могут иметь объективный характер в виде природных катаклизмов и стихийных бедствий, так и являться угрозами, рожденными самим человеком, такими как рост преступности, алкоголизм, наркомания, или же представлять собой нежелательные последствия научно-технического прогресса в виде техногенных катастроф. В условиях сегодняшнего развития общества вопросы безопасности жизнедеятельности резко обострились и приняли характерные черты проблемы выживания человека. Само слово «безопасность» означает отсутствие опасности, угрозы чему-либо или кому-либо. В широком смысле слова безопасность жизнедеятельности предполагает состояние окружающей среды, при котором с определенной вероятностью исключено причинение вреда существованию человека.

Любое общество, любое государство стремится создать условия для безопасного существования своих граждан, разрабатывая для этого законы и нормы общественной жизни. Построение правового государства представляет собой сложный процесс совершенствования всей правовой системы, прежде всего ее нормативной основы, нацеленной на обеспечение всестороннего развития личности и ее способностей на основе гарантированных прав и свобод. В этих условиях особенно важной становится разработка и реализация муниципальной программы «Развитие систем жизнеобеспечения МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы», отражающей государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности, общества и государства с целью защиты от внешних и внутренних угроз с учетом имеющихся ресурсов и возможностей.

**III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в Стратегии социально-экономического развития МО «Чемальский район» на период до 2035 года.

Целью настоящей муниципальной программы является - Повышение эффективности систем жизнеобеспечения.

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:

- обеспечение устойчивого развития сельских территорий;

- обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение безопасности населения.

Эффективность и результативность реализации мер программы планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых показателей в сфере управления жилищно-коммунальным комплексом, состав которых определен на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих отношение к сфере жилищно-коммунального комплекса.

Сведения о целевых показателях программы, их значениях по годам реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**IV.** **Сроки реализации программы**

Программа реализуется в 2020-2025 годах.

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами.

**V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы**

Решение задачи программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:

«Устойчивое развитие сельских территорий в МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»;

«Обеспечение безопасности населения МО «Чемальский район на 2020-2025 годы».

1. **Подпрограмма**

**«Устойчивое развитие сельских территорий**

**МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»**

Паспорт подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий в МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | «Устойчивое развитие сельских территорий в МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы». |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2020-2025 годы». |
| Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы | МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики»;  Отдел образования администрации Чемальского района;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Чемальского района;  Консультант по сельскому хозяйству администрации Чемальского района;  Консультант по делам молодежи администрации Чемальского района. |
| Сроки  реализации  подпрограммы | 2020 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое развитие сельских территорий. |
| Задачи подпрограммы | - развитие социальной инфраструктуры;  - развитие жилищного строительства. |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - выдача сертификатов на получение субсидии для приобретения или строительства жилья, семей;  - площадь жилищного фонда, тыс.кв.м. |
| Ресурсное  обеспечение  подпрограммы | По прогнозной оценке ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 426741,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:  2020 год - 30271,2 тыс. рублей;  2021 год – 2728,4 тыс. рублей; 2022 год – 10322,9 тыс. рублей;  2023 год – 25872,9 тыс. рублей; 2024 год – 13222,9 тыс. рублей,  2025 год – 344322,9 тыс. рублей,  из них:  справочно средства республиканского бюджета Республики Алтай – 37553,3 тыс. рублей;  справочно средства федерального бюджета – 364098,4 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования – 11722,9 тыс. рублей,  справочно средства из иных источников – 13366,6 тыс. рублей. |

**Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Целью подпрограммы является устойчивое развитие сельских территорий.

Подпрограмма рассчитана на 2020-2025 годы и предполагает решение следующих задач:

- развитие социальной инфраструктуры,

- развитие жилищного строительства.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- выдача сертификатов на получение субсидии для приобретения или строительства жилья, семей;

- площадь жилищного фонда, тыс.кв.м.

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия подпрограммы**

Для решения задачи подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1. В рамках основного мероприятия по развитию социальной инфраструктуры предусмотрено проведение таких мер, как:

1) обеспечение доступности услуг сферы культуры и спорта;

2) обеспечение доступности услуг сферы образования.

2. В целях реализации основного мероприятия направленного на развитие жилищного строительства на территории Чемальского района будет организовано:

1) увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья;

2) обеспечение земельных участков инфраструктурой;

3) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием соисполнителей, целевых показателей основных мероприятий программы, целевых показателей подпрограммы, для достижения которых реализуются основные мероприятия программы, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры государственного и муниципального регулирования**

Нормативное правовое регулирование развития индивидуального жилищного строительства основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется федеральными целевыми программами, принимаемыми Российской Федерацией и Правительством Республики Алтай, нормативными правовыми актами МО «Чемальский район».

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие меры:

1) по обеспечению государственной поддержки граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

2) по обеспечению информационно-методической и организационной поддержки.

В Республике Алтай налажена практика заключения двухсторонних соглашений между муниципальными образованиями и Министерством сельского хозяйства Республики Алтай, Министерством образования и науки Республики Алтай. Предметом соглашений является взаимодействие сторон, направленное на выполнение мероприятий, по выплате субсидий из федерального и республиканского бюджетов.

Оценка применения мер муниципального регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы не осуществляется предоставление муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями.

**Сведения о публичных нормативных обязательствах**

В рамках подпрограммы не планируется реализация мероприятий по обеспечению публичных нормативных обязательств МО «Чемальский район».

**Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы планируется привлекать средства федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай:

на развитие социальной инфраструктуры;

на развитие жилищного строительства.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составит 401651,7 тыс. рублей, в том числе:

37553,3 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

364098,4 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно).

Финансирование по годам реализации программы из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай:

2020 год – 27729,9 тыс. рублей, в том числе:

14415,4 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

13314,5 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);

2021 год – 1546,1 тыс. рублей, в том числе:

213,9 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

1332,2 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);

2022 год – 6694,3 тыс. рублей, в том числе:

461,1 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

6233,2 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);

2023 год – 19666,8 тыс. рублей, в том числе:

3009,7 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

16657,1 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);

2024 год – 8694,3 тыс. рублей, в том числе:

2461,1 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

6233,2 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);

2025 год – 337320,3 тыс. рублей, в том числе:

16992,1 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

320328,2 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно).

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

Сельские поселения в реализации подпрограмм участвуют в пределах своих полномочий.

1. **Подпрограмма**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса**

**МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»**

Паспорт подпрограммы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее – подпрограмма) | Развитие жилищно-коммунального комплекса МО «Чемальский район» на 2020-2025годы». |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма | «Развитие систем жизнеобеспечения Муниципального образования «Чемальский район» на 2020-2025 годы». |
| Соисполнители программы | МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики»;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Чемальского района. |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 - 2025 годы. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса. |
| Задачи подпрограммы | - развитие водоснабжения и теплоснабжения;  - повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса;  - развитие транспортной инфраструктуры и повешение безопасности дорожного движения;  - организация мероприятий в сфере обращения с отходами. |
| Целевые показатели подпрограммы | - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, Гкал/кв.м.;  - увеличение объемов собранного вторичного сырья, куб.м.;  - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, %. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | По прогнозной оценке ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 77890,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:  2020 год - 12088,6 тыс. рублей;  2021 год – 6552,3 тыс. рублей; 2022 год – 6687,3 тыс. рублей;  2023 год – 16987,3 тыс. рублей; 2024 год – 17587,3 тыс. рублей,  2025 год – 17987,3 тыс. рублей,  из них:  справочно средства республиканского бюджета Республики Алтай – 36904,3 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования – 40985,8 тыс. рублей, |

**Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса.

Основными задачами реализации подпрограммы являются следующие задачи:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере;

- развитие водоснабжения и теплоснабжения;

- развитие транспортной инфраструктуры и повешение безопасности дорожного движения;

- организация мероприятий в сфере обращения с отходами.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, Гкал/кв.м.;

- общая площадь жилого фонда оборудованная одновременно электро- и водоснабжением, тыс.кв.м.;

- увеличение объемов собранного вторичного сырья, куб.м.;

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, %.

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия подпрограммы**

Для решения задачи подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1. В рамках основного мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере будет предусмотрено проведение таких мер, как:

1) создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения и водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства.

2. В целях реализации основного мероприятия направленного на развитие водоснабжения и теплоснабжения на территории Чемальского района будет предусмотрено:

1) создание условий для развития систем водоснабжения и теплоснабжения.

3. В целях реализации основного мероприятия направленного на развитие транспортной инфраструктуры на территории Чемальского района будет предусмотрено:

1) обеспечение качественными автомобильными дорогами;

2) создание условий по предоставлению транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.

4. В целях реализации основного мероприятия направленного на организацию мероприятий в сфере обращения с отходами на территории Чемальского района будет предусмотрено:

1) создание условий для улучшения экологической обстановки на территории Чемальского района;

2) формирование экологического сознания у населения, привлечение общественности к решению проблем в сфере обращения с отходами.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием соисполнителей, целевых показателей основных мероприятий программы, целевых показателей подпрограммы, для достижения которых реализуются основные мероприятия программы, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы**

Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового муниципального регулирования в сфере в области реализации подпрограммы не предусмотрены.

**Сведения о публичных нормативных обязательствах**

В рамках подпрограммы не планируется реализация мероприятий по обеспечению публичных нормативных обязательств МО «Чемальский район».

**Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы планируется привлекать средства федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай:

на развитие социальной инфраструктуры;

на развитие жилищного строительства.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составит 36904,3 тыс. рублей, в том числе:

36904,3 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно).

Финансирование по годам реализации программы из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай:

2020 год – 6701,3 тыс. рублей, в том числе:

6701,3 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

2021 год – 1440,6 тыс. рублей, в том числе:

1440,6 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

2022 год – 1440,6 тыс. рублей, в том числе:

1440,6 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

2023 год – 8940,60 тыс. рублей, в том числе:

8940,6 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

2024 год – 9140,6 тыс. рублей, в том числе:

9140,6 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

2025 год – 9240,6 тыс. рублей, в том числе:

9240,6 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно).

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие организации коммунального комплекса.

Сельские поселения в реализации подпрограмм участвуют в пределах своих полномочий.

Данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы по годам реализации программы представлены в приложении № 6 к программе.

1. **Подпрограмма**

**«Обеспечение безопасности населения**

**МО «Чемальский район на 2020-2025 годы»**

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение безопасности населения

МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | «Обеспечение безопасности населения МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы» |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2020-2025 годы». |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы | МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики»;  [Муниципальное казенное учреждение "Единая диспетчерско-хозяйственная служба"](http://www.chemal-altai.ru/index.php/2012-04-11-04-15-27?id=1862);  Главный специалист по КДН;  Консультант по делам молодежи. |
| Сроки  реализации  подпрограммы | 2020 - 2025 годы. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комплексных мер безопасности населения. |
| Задачи подпрограммы | - профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности;  - профилактика правонарушений;  - профилактика наркопотребления;  - обеспечение мер по предотвращению и ликвидации ЧС. |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - количество профилактических мероприятий в сфере предупреждения террористических актов, %;  - доля преступлений совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений, %.;  - снижение количества преступлений по незаконному обороту наркотиков. |
| Ресурсное  обеспечение  подпрограммы | По прогнозной оценке ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 6360,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:  2020 год - 990,6 тыс. рублей;  2021 год – 879,7 тыс. рублей; 2022 год – 929,7 тыс. рублей;  2023 год – 1101,3 тыс. рублей; 2024 год – 1225,9 тыс. рублей,  2025 год – 1233,7 тыс. рублей,  из них:  справочно средства республиканского бюджета Республики Алтай – 32,4 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования – 6328,5 тыс. рублей. |

**Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности населения.

Подпрограмма рассчитана на 2020-2025 годы и предполагает решение следующих задач:

- профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности;

- профилактика правонарушений;

- профилактика наркопотребления;

- обеспечение мер по предотвращению и ликвидации ЧС.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- количество профилактических мероприятий в сфере предупреждения террористических актов, %;

- доля преступлений совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений, %.;

- снижение количества преступлений по незаконному обороту наркотиков. Сведения о составе и значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия подпрограммы**

Для решения задачи подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1. В рамках основного мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности предусмотрено проведение таких мер, как:

1) предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности.

2. В целях реализации основного мероприятия направленного на профилактику правонарушений на территории Чемальского района предусмотрено:

1) комплексные меры по профилактике правонарушений.

3. В рамках основного мероприятия по профилактике экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности предусмотрено проведение таких мер, как:

1) предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности;

2) воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием соисполнителей, целевых показателей основных мероприятий программы, целевых показателей подпрограммы, для достижения которых реализуются основные мероприятия программы, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы**

Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового муниципального регулирования в сфере в области реализации подпрограммы не предусмотрены.

**Сведения о публичных нормативных обязательствах**

В рамках подпрограммы не планируется реализация мероприятий по обеспечению публичных нормативных обязательств МО «Чемальский район».

**Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы планируется привлекать средства федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай:

- на профилактику терроризма и экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности,

- на профилактику правонарушений и повышение безопасности дорожного движения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составит 32,4 тыс. рублей, в том числе:

32,4 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно).

Финансирование по годам реализации программы из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай:

2021 год – 5,4 тыс. рублей, в том числе:

5,4 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

2022 год – 5,4 тыс. рублей, в том числе:

5,4 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

2023 год – 5,4 тыс. рублей, в том числе:

5,4 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

2024 год – 5,4 тыс. рублей, в том числе:

5,4 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);

2025 год – 5,4 тыс. рублей, в том числе:

5,4 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно).

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

Сельские поселения в реализации подпрограмм участвуют в пределах своих полномочий.

**Раздел VI. Сведения об обеспечивающих программах, включенных в состав программы»**

**В рамках муниципальной программы будет реализовываться обеспечивающие программы:**

1. «Обеспечение эффективности муниципального управления в КУ МО Чемальский район «Единая диспетчерско-хозяйственная служба».

Главной целью обеспечивающей программы является повышение эффективности деятельности подведомственного казенного учреждения.

Обеспечивающая программа представляет собой увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение следующей задачи:

1) обеспечение деятельности КУ МО Чемальский район "Единая диспетчерско-хозяйственная служба".

Обеспечивающая программа реализуется с 2020 г. по 2025 г. без разделения на этапы.

Целевые показатели:

1)Доля материально-технической обеспеченности деятельности КУ МО Чемальский район "Единая диспетчерско-хозяйственная служба", (%);

Общие затраты средств местного бюджета на реализацию обеспечивающей программы составят 74549,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 14204,3 тыс. рублей,

2021 год – 11669,3 тыс. рублей,

2022 год – 11988 тыс. рублей,

2023 год – 12107,9 тыс. рублей,

2024 год – 12229 тыс. рублей,

2025 год – 12351,2 тыс. рублей».

2. «Обеспечение эффективности муниципального управления в МБУ "Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики".

Главной целью обеспечивающей программы является повышение эффективности деятельности подведомственного бюджетного учреждения.

Обеспечивающая программа представляет собой увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение следующей задачи:

1) обеспечение деятельности МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики».

Обеспечивающая программа реализуется с 2020 г. по 2025 г. без разделения на этапы.

Целевые показатели:

1)Доля материально-технической обеспеченности деятельности МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики», (%).

Общие затраты средств местного бюджета на реализацию обеспечивающей программы составят 28710,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 4848,1 тыс. рублей,

2021 год – 4832,1 тыс. рублей,

2022 год – 4686,8 тыс. рублей,

2023 год – 4733,7 тыс. рублей,

2024 год – 4781,0 тыс. рублей,

2025 год – 4828,8 тыс. рублей.

**VII. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы**

Невыполнение или неэффективное выполнение программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые и организационные (изменение структуры и задач органов местного самоуправления, территориальных и федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменение нормативно-правовой базы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации подпрограммы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в районе, природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: ежеквартальный мониторинг реализации программы и закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов программы.

Финансовые риски связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском планируется осуществлять мероприятия финансового контроля.

Экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, а также высокой степенью зависимости реализации программы от привлечения средств из федерального бюджета, внебюджетных источников. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения программы. Гарантией реализации программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий программы. Для управления риском будут реализовываться меры по привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.

Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере реализации программы. Меры для управления риском: подготовка и переподготовка кадров.

Институционально-правовые риски связаны с существующими ограничениями в использовании механизмов государственно-частного партнерства в части законодательного регулирования, а также практического внедрения. В качестве меры управления риском: совершенствование механизма государственно-частного партнерства, при необходимости – внесение законодательных инициатив на федеральный уровень.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных программ, высокий уровень социальной защищенности жителей Чемальского района, участвующих в обеспечении правопорядка и общественной безопасности.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

**VIII. Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования программы на 2020-2025 годы составит 614252,4 тыс. рублей, из них по источникам финансирования:

республиканский бюджет Республики Алтай (справочно) – 74532,6 тыс. рублей,

федеральный бюджет (справочно) – 364098,4 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования – 162254,8 тыс. рублей;

иные источники (справочно) – 13366,6 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств местного бюджета муниципального образования «Чемальский район» по годам реализации программы и соисполнителям представлены в приложении № 4 к программе.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации программы по годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 5 к программе.

**IX. Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

В результате реализации программы в 2025 году целевые показатели программы достигнут следующих значений:

- ежегодный ввод в эксплуатацию объектов культуры, спорта и образования не менее 1 ед.;

- обеспеченность централизованным водоснабжением домовладений составит 50%;

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии достигнет 25%;

- 100% ликвидация несанкционированных свалок;

- доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности дорог местного значения достигнет 50%;

- доля выявленных преступных действий против личности, общества против межнационального и межконфессионального согласия в общей численности зарегистрированных преступлений составит не более 1%;

- снижение количества зарегистрированных преступлений на 5%.