Приложение №2

Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета МО «Чемальский район» на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы |  |  | Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2014-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор муниципальной программы |  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Администратор, соисполнитель |  | Код муниципальной программы |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
|  |  |  |  | МП | ПП | ОЗ | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| Муниципальная программа | Развитие систем жизнеобеспечения | всего |  | 02 | 0 | 00 | 00 | 999 | х | х | 02 0 0000 | 11109 | 13455,9 | 12918 | 121,1 | 96 |
|  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Устойчивое развитие сельских территорий | всего |  | 02 | 1 | 00 | 00 | 999 | х | х | 02 1 0000 | 6706 | 3900,1 | 3900,1 | 58,2 | 100 |
|  |  | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие социальной инфраструктуры | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 1 | 10 | 00 | 999 |  |  | 02 1 1000 | 3889 | 2009,7 | 2009,7 | 51,7 | 100 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение доступности услуг сферы культуры и спорта | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 1 | 10 | 10 | 999 | 08; 10 | 01; 02 | 02 1 1010 | 555,6 | 244,9 | 244,9 | 44,1 | 100 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение доступности услуг сферы образования | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 1 | 10 | 20 | 999 | 07 | 01 | 02 1 1020 | 3333,4 | 1764,8 | 1764,8 | 52,9 | 100 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение доступности услуг сферы образования | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 1 | 10 | 20 | 999 | 07 | 01 | 02 1 1020 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие жилищного строительства | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 1 | 20 | 00 | 999 | х | х | 02 1 2000 | 2817 | 2090,4 | 1890,4 | 67,1 | 90,4 |
| Мероприятие 1 | Увеличение объема ввода жилья | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 1 | 20 | 10 | 999 | 04 | 12 | 02 1 2010 | 0 | 56,4 | 56,4 |  | 100 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение земельных участков инфраструктурой | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 1 | 20 | 20 | 999 | 05 | 02 | 02 1 2020 | 2317 | 1200 | 1200 | 51,8 | 100 |
| Мероприятие 3 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение жильем | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 1 | 20 | 30 | 999 | 10 | 03 | 02 1 2030 | 500 | 834 | 634 | 126,8 | 76,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие жилищно-коммунального комплекса | всего |  | 02 | 2 | 00 | 00 | 999 | х | х | 02 2 000 | 4253,0 | 9405,8 | 8929,2 | 211,2 | 94,9 |
|  |  | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 2 | 10 | 00 | 999 | 05 | 02 | 02 2 1000 | 100 | 710,7 | 706 | 71,1 | 99,3 |
| Мероприятие 1 | Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения и водоснабжения жилищно-коммунального комплекса | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 2 | 10 | 10 | 999 | 05 | 02 | 02 2 1010 | 100 | 710,7 | 706,0 | 71,1 | 99,3 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие электроэнергетики и водоснабжения | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 2 | 20 | 00 | 999 | 05 | 02 | 02 2 2000 | 0 | 2648,2 | 2558,8 |  | 96,6 |
| Мероприятие 1 | Создание условий для развития систем электроснабжения | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 2 | 20 | 10 | 999 | 05 | 02 | 02 2 2010 | 0 | 1300,1 | 1291,0 |  | 99,3 |
| Мероприятие 2 | Создание условий для развития систем водоснабжения | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 2 | 20 | 20 | 999 | 05 | 02 | 02 2 2020 | 0 | 1348,1 | 1267,8 |  | 94,0 |
| Основное мероприятие 5 | Организация мероприятий в сфере обращения с отходами | Отдел прогнозирования и экономического развития |  | 02 | 2 | 30 | 00 | 999 | 05 | 03 | 02 2 3000 | 2000 | 2725,2 | 2724,9 | 136,3 | 100 |
| Мероприятие 1 | Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории Чемальского района | Отдел прогнозирования и экономического развития |  | 02 | 2 | 30 | 10 | 999 | 05 | 03 | 02 2 3010 | 2000 | 2725,2 | 2725,2 | 136,3 | 100 |
| Мероприятие 2 | Формирование экологического сознания населения, привлечение общественности к решению проблем в сфере обращения с отходами | Отдел прогнозирования и экономического развития |  | 02 | 2 | 30 | 20 | 999 | 05 | 03 | 02 2 3020 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Развитие транспортной инфраструктуры | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 2 | 40 | 00 | 999 | 04 | 09 | 02 2 4000 | 2153 | 3321,7 | 2939,5 | 154,3 | 88,5 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение качественными автомобильными дорогами | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 2 | 40 | 10 | 999 | 04 | 09 | 02 2 4010 | 2153 | 3321,7 | 2939,5 | 154,3 | 88,5 |
| Мероприятие 2 | Создание условий по предоставлению транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 2 | 40 | 20 | 999 | 04 | 09 | 02 2 4020 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности населения | всего |  | 02 | 3 | 00 | 00 | 999 | 03 | 14 | 02 3 000 | 150 | 150 | 88,7 | 59,1 | 59,1 |
|  |  | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности | Специалист по ЧС |  | 02 | 3 | 10 | 00 | 999 | 03 | 14 | 02 3 1000 | 100 | 100 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| Мероприятие 1 | Предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремальной деятельности | Специалист по ЧС |  | 02 | 3 | 10 | 10 | 999 | 03 | 14 | 02 3 1010 | 85 | 85 | 38,7 | 45,5 | 45,5 |
| Мероприятие 2 | Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия | Специалист по ЧС |  | 02 | 3 | 10 | 20 | 999 | 03 | 14 | 02 3 1020 | 15 | 15 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 3 | 20 | 00 | 999 | 03 | 14 | 02 3 2000 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Мероприятие 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на изучение основ безопасности дорожного движения | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 3 | 20 | 10 | 999 | 05 | 02 | 02 2 2010 | 10 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 2 | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 3 | 20 | 20 | 999 | 03 | 14 | 02 3 2020 | 15 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 3 | Комплексные меры по профилактике правонарушений | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 02 | 3 | 20 | 30 | 999 | 03 | 14 | 02 3 2030 | 25 | 50 | 50 |  | 100 |

Приложение № 3

Форма 2

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы | Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2014-2019 годы |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Чемальского района |

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа | Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2014-2019 годы | всего | 145214,6 | 142982,2 | 98,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 55290,1 | 53604,6 | 97 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 72065,8 | 72056,8 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 13455,9 | 12918,0 | 96 |
|  |  |  | иные источники | 4402,8 | 4402,8 | 100 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Устойчивое развитие сельских территорий | всего | 86379,7 | 86170,7 | 100 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 15159,2 | 15159,2 | 100 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 66348,2 | 66339,2 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 3900,1 | 3900,1 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 4402,8 | 4402,8 | 100 |
| 2 | Подпрограмма 2 | Развитие жилищно-коммунального комплекса | всего | 55236,7 | 53074,9 | 96,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 40130,9 | 38445,4 | 95,8 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 5700 | 5700 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 9405,8 | 8929,5 | 94,9 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности населения | всего | 167,6 | 106,2 | 63,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 17,6 | 17,5 | 99,4 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 150 | 88,7 | 59,1 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение № 4

Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы |  |  | Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2014-2019 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор муниципальной программы |  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия |  | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие |
|  | Муниципальная программа: «Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие социальной инфраструктуры | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 01.01.2016 г. | 01.01.2016 г. | Остаток кредиторской задолженности за приобретенные социальные объекты (123888,9 тыс.рублей) | 60008,0 тыс.рублей | 148,4 |
| 1.2 | Развитие жилищного строительства | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 01.01.2016 г. | 01.01.2011 г. | Площадь жилищного фонда (195,6 тыс.кв.м) | 203,4 тыс.кв.м. | 104 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 01.01.2016 г. | 01.01.2016 г. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (0,23 Гкал/кв.м.) | 0,23 Гкал/кв.м. | 100 |
| 2.2 | Развитие электроэнергетики и водоснабжения | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 01.01.2016 г. | 01.01.2016 г. | Общая площадь жилого фонда, оборудованная одновременно электро- и водоснабжением (55,9 тыс.кв.м.) | 63,4 тыс.кв.м. | 113,4 |
| 2.3 | Организация мероприятий в сфере обращения с отходами | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 01.01.2016 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение объемов собранного вторичного сырья (- куб.м.) | - | - |
| 2.4 | Развитие транспортной инфраструктуры | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 01.01.2016 г. | 01.01.2016 г. | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения (1,32 %) | 15,64% | Увеличение в 11 раз |
|  | Программа 3 «Обеспечение безопасности населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности | Специалист по ЧС |  | 01.01.2016 г. | 01.01.2016 г. | Доля мероприятий по эффективности принимаемых мер, выполнения законодательства в сфере предупреждения террористических актов, обеспечение безопасности населения (60%) | 60% | 100 |
|  | Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения | Отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ |  | 01.01.2016 г. | 01.01.2016 г. | Доля преступлений совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений (8,5%) | 1,9% | Снижение в 22 раза |

Приложение № 5

Форма 6

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы |  |  | Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2014-2019 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор муниципальной программы |  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
|  |  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие кредиторской задолженности за приобретенные объекты культуры, спорта и образования | да/нет |  | нет | нет | 0 | 100 |  |
| 2 | Обеспеченность централизованным водоснабжением домовладений | % |  | 26 | 26 | 0 | 100 |  |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | 36,5 | 31,4 | -5,1 | 14 | Уменьшение теплопотерь связано с модернизацией котельного оборудования |
| 4 | Обеспеченность электроснабжением расширяемых территорий | % |  | 26,5 | 38,4 | 11,9 | 143 | Увеличение показателя связано с увеличением софинансирования мероприятий из средств республиканского бюджета Республики Алтай |
| 5 | Уменьшение захороненных отходов на полигонах ТБО | % |  | - | - | 0 | 100 |  |
| 6 | Доля отремонтированных дорог местного значения к общей протяженности дорог местного значения | % |  | 1,32 | 4,21 | +2,89 | в 3 раза | Увеличение показателя связано с увеличением финансирования мероприятий из средств местного бюджета |
| 7 | Доля выявленных преступных действий против личности, общества против межнационального и межконфессионального согласия в общей численности зарегистрированных преступлений | % |  | 1 | 0 | -1 |  | Уменьшение показателя связано с профилактикой преступности |
| 8 | Количество зарегистрированных преступлений | единиц |  | 223 | 260 | +37 | 116,6 | Увеличение показателя связано с ростом преступности |
|  | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Остаток кредиторской задолженности за приобретенные социальные объекты | тыс.рублей |  | 123888,9 | 60008,0 | -63880,9 | 48,4 | Уменьшение показателя связано с увеличением софинансирования мероприятий из средств республиканского бюджета Республики Алтай |
| 1.2 | Площадь жилищного фонда | тыс.кв.м. |  | 195,6 | 203,4 | +7,8 | 104 | Увеличение показателя связано с активизацией индивидуального жилищного строительства |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Гкал/кв.м. |  | 0,23 | 0,23 | 0 | 100 |  |
| 2.2 | Общая площадь жилого фонда, оборудованная одновременно электро- и водоснабжением | тыс.кв.м. |  | 55,9 | 63,4 | 7,5 | 113,4 | Увеличение показателя связано с увеличением софинансирования мероприятий из средств республиканского бюджета Республики Алтай, а так же за счет инвентаризации |
| 2.3 | Увеличение объемов собранного вторичного сырья | куб.м. |  | - | - | 0 | 100 |  |
| 2.4 | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | % |  | 1,32 | 13,53 | +12,21 | в 10 раз | Увеличение показателя связано с инвентаризацией |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля мероприятий по эффективности принимаемых мер, выполнения законодательства в сфере предупреждения террористических актов, обеспечение безопасности населения | % |  | 60 | 60 | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Доля преступлений совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений | % |  | 8,5 | 5 | -3,5 | 58,8 | Уменьшение показателя связано с профилактикой преступности |

Приложение № 1

к Докладу о реализации МП

Форма 7

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы |  | Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2014-2019 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор муниципальной программы |  | Администрация Чемальского района (отдел прогнозирования и экономического развития) |  |  |  |
| № п/п | Вид нормативного правового акта |  | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Чемальского района |  | 17.03.2015 г. | 32 | Новая редакция в части изменения объемов бюджетных ассигнований |
| 2 | Постановление администрации Чемальского района |  | 30.04.2015 г. | 59 | Новая редакция в части изменения объемов бюджетных ассигнований |
| 3 | Постановление администрации Чемальского района |  | 31.12.2015 г. | 232 | Новая редакция в части изменения объемов бюджетных ассигнований |