| #### РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА |  | #### АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА ЧАМАЛ АЙМАКТЫНГ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  JÖП

от  08     апреля  2022 г.  № 35   .

с. Чемал

О  внесении изменений  в Постановление  №152 от 23 октября 2019

"Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию

" Чемальский  район"

Администрация Чемальского района постановляет:

план поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию «Чемальский район»  утвержденный постановлением №152 от 23 октября 2019г. "Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию " Чемальский  район"  изложить в новой редакции,   согласно приложения.

Глава   Чемальского района                                        А.А. Алисов

Утвержден постановлением

Главы  Чемальского района

от     08.04.2022г. № 35

План

поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по

муниципальному образованию «Чемальский район»

1.Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. по состоянию на 01.01.2022 год | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Разработка ПСД на строительство водопровода в с. Элекмонар Чемальский район, Республика Алтай | 6,699км 1560,0 | 2021-2023 2021 100% | 99984643455013200493081000910 | Решение сессии Совета депутатов № 4-136 от 22.03.2021 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | 1560,0 | 0 | 1560,0 | 0 | 2023 |
| 1.2 | Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации на «Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест в с. Бешпельтир Чемальского района Республики Алтай» | 150 мест 1720,0 | 2021-2022 | 8018464341001340050000100011 | Решение сессии Совета депутатов № 4-126 от 14.12.2020 «О бюджете муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | 9,24 | 1710,76 | 9,24 | 0 | 2022 |
| 1.3 | На выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации на «Строительство детского сада на 60 мест в с. Чепош Чемальского района Республики Алтай» | 60 мест 2649,2 | 2021-2025 | 074846430000332У388903100011 | Решение сессии Совета депутатов № 4-126 от 14.12.2020 «О бюджете муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | 9,24 | 2639,96 | 9,24 | 0 | 2025 |
| 1.4 | Инженерные изыскания для создания проектной документации, проектная документация на строительство и организации прохождения государственной экспертизы проектной документации для объектов "Детский сад на 125 мест по ул Новая 26А с. Элекмонар, Чемальский район Республика Алтай" , " Котельная по ул Новая 26А с. Элекмонар, Чемальский район Республика Алтай" | 125 мест 1784,8 | 2019-2025 | 074846430000332Ц373308100011 | Решение сессии Совета депутатов № 4-136 от 22.03.2021 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | 1418,8 | 366,00 | 1418,8 | 0 | 2025 |
| 1.5 | На выполнение работ по проектированию по обьекту:Школа на 50 учащихся со спортивным залом, столовой и угольной котельной в с. Куюс, Чемальского района,Республики Алтай. | 50учащихся 1273,0 | 2019-2022 | 074846430000332Ц680108100011 | Решение сессии Совета депутатов № 4-40 от 12.03.2019 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | 1273,0 | 0 | 1273,0 | 2 | 2022 |

2. Объекты незавершенного строительства, в отношение которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в муниципальную собственность

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Администрация Чемальского района Администрация Чемальского района Скважина с. Верх-Анос | 281,3 | 2018 2018 2018 100% | нет | Решение Совета депутатов о бюджете МО "Чемальский район" на 2018г.и плановый период 2019 и 2020годов | 281,3 | Аносинское СП | 2024 |
| 5.2 | Администрация Чемальского района Администрация Чемальского района Скважина с. Ороктой | 318,7 | 2018 2018 2018 100% | нет | Решение Совета депутатов о бюджете МО "Чемальский район" на 2018г.и плановый период 2019 и 2020годов | 318,7 | Куюсское СП | 2024 |
| 5.3 | Администрация Чемальского района Администрация Чемальского района Строительство подъезда к микрорайону "Лесная поляна" с улицы Мартакова в с.Узнезя Чемальского района Республики Алтай | 2085,8 | 2017 2017 2018 100% | нет | Решение Совета депутатов о бюджете МО "Чемальский район" на 2018г.и плановый период 2019 и 2020годов | 2085,8 | Администрация Чемальского района | 2024 |

6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в муниципальную казну

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Срок принятия объекта незавершенного строительства в муниципальную казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Администрация Чемальского района Администрация Чемальского района Водопровод в с.Эликманар , мкр-н Барантал | 991,0 | 2018 2018 2018 100% | нет | Решение Совета депутатов о бюджете МО "Чемальский район" на 2018г.и плановый период 2019 и 2020годов. | 991,0 | 2021 |