Приложение №6

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения, составляющих централизованную систему теплоснабжения

с. Толгоек Чемальского района Республики Алтай

Обязательства концессионера

по реконструкции объектов концессионного соглашения,

соблюдению сроков их реконструкции

| п/п | Наименование работ | Стоимость работ (руб.) | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт здания и оборудования котельной | 72 000 | 2015-2016г. | Ремонт штукатурки, внутренних стен, окраска, ремонт оборудования котельной |
| 3 | Капитальный ремонт здания котельной | 185 000 | 2016г. | Устройство ограждения котельной |
| 4 | Капитальный ремонт здания котельной | 50 000 | 2016г. | Ремонт штукатурки, внутренних стен, окраска, ремонт оборудования котельной |
| 5 | Капитальный ремонт здания котельной | 42 000 | 2017г. | Устройство наружной канализации, выгреба |
| 6 | Капитальный ремонт здания котельной | 185 000 | 2017г. | Устройство ограждения котельной |
| 7 | Текущий ремонт оборудования котельной | 50 000 | 2018г. | Колосники, запорная арматура |
| 8 | Капитальный ремонт здания котельной | 128 000 | 2018г. | Устройство душевой в здании котельной |
| 10 | Капремонт здания котельной | 200 000 | 2019г. | Ремонт штукатурки, наружных стен, окраска, установка дверных блоков, устройство отмостки, водоотвода. |
|  | итого | 912 000 |  |  |