Приложение №6

к концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения

с. Чемал Чемальского района Республики Алтай

Обязательства концессионера

по реконструкции объектов концессионного соглашения,

соблюдению сроков их реконструкции

| п/п | Наименование работ | Стоимость работ (руб.) | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода | 375 000 | 2018 г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода | 385 000 | 2019г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода | 415 000 | 2020 г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 4 | Строительство водопровода с. Чемал | 1 300 000 | 2020 г. | Водопровод с. Чемал район Аэродром |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода | 370 000 | 2021 г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода | 430 000 | 2022 г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода | 420 000 | 2023 г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода | 380 000 | 2024 г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 9 | Капитальный ремонт водопровода | 350 000 | 2025 г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 10 | Капитальный ремонт водопровода | 450 000 | 2026 г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода | 425 000 | 2027 г. | Ремонт ограждений, замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
|  | итого | 5 300 000 |  |  |