Приложение №4

к концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения

с. Элекмонар Чемальского района Республики Алтай

Обязательства концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, размер принимаемых концедентом на себя расходов

| № п/п | Обязательства концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения | Размер принимаемых концедентом на себя расходов (тыс. руб.) | Срок исполнения обязательств концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ограждения | 40,0 | 2017 г. |
| 2. | Устройство дорожек с твердым покрытием системы водоснабжения от скважины с. Куюс | 55,0 | 2018 г. |
| 3. | Утепление водонапорной башни | 165,0 | 2019 г. |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 30,0 | 2020 г. |
| 5. | Ремонт колодцев | 150,0 | 2021 г. |
| 6. | Ремонт запорной арматуры | 40,0 | 2022 г. |
| 7. | Ремонт ограждения | 45,0 | 2023 г. |
| 8. | Ремонт водопровода с. Элекмонар (уч-к 200 м.) | 300,0 | 2024 г. |
| 9. | Ремонт водопровода с. Элекмонар (уч-к 100 м.) | 150,0 | 2025 г. |
| 10. | Ремонт водопровода с. Элекмонар (уч-к 150 м.) | 225,0 | 2026 г. |
| 11. | Ремонт водопровода с. Элекмонар (уч-к 100 м.) | 150,0 | 2027 г. |
|  |  | 1350 |  |